|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Una caricatura de una persona  Descripción generada automáticamente con confianza baja | UNIVERSIDAD DE BURGOS  ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  Grado en Ingeniería Informática |  |

**TFG del Grado en Ingeniería Informática**

**Gestión de Formación**

**Documentación Técnica**

Presentado por Víctor Manuel Vaquero Mesa  
en Universidad de Burgos — dd de enero de 2025  
Tutores: D. José Ignacio Santos Martín

Índice general

[Índice general III](#_Toc187074973)

[Índice de figuras V](#_Toc187074974)

[Índices de tablas VI](#_Toc187074975)

[*Apéndice A-* Plan de proyecto Software 8](#_Toc187074976)

[A.1. Introducción 8](#_Toc187074977)

[A.2. Planificación temporal 8](#_Toc187074978)

[A.3. Estudio de viabilidad 17](#_Toc187074979)

[Viabilidad económica 17](#_Toc187074980)

[Viabilidad legal 18](#_Toc187074981)

[*Apéndice B-* Especificación de Requisitos 20](#_Toc187074982)

[B.1. Introducción 20](#_Toc187074983)

[B.2. Objetivos generales 20](#_Toc187074984)

[B.3. Catálogo de requisitos 21](#_Toc187074985)

[B.4. Especificación de requisitos 24](#_Toc187074986)

[*Apéndice C-* Especificación de diseño 44](#_Toc187074987)

[C.1. Introducción 44](#_Toc187074988)

[C.2. Diseño de datos 44](#_Toc187074989)

[C.3. Diseño procedimental 48](#_Toc187074990)

[C.4. Diseño arquitectónico 54](#_Toc187074991)

[*Apéndice D-* Documentación técnica de programación 59](#_Toc187074992)

[D.1. Introducción 59](#_Toc187074993)

[D.2. Estructura de directorios 59](#_Toc187074994)

[D.3. Manual del programador 59](#_Toc187074995)

[D.4. Pruebas del sistema 59](#_Toc187074996)

[*Apéndice E-* Documentación de usuario 60](#_Toc187074997)

[E.1. Introducción 60](#_Toc187074998)

[E.2. Requisitos de usuario 60](#_Toc187074999)

[E.3. Instalación 60](#_Toc187075000)

[E.4. Manual del usuario 60](#_Toc187075001)

[*Apéndice F-* Anexo de sostenibilización curricular 61](#_Toc187075002)

[F.1. Introducción 61](#_Toc187075003)

[F.2. Competencias en sostenibilidad adquiridas 61](#_Toc187075004)

[F.3. Impacto social y ambiental 61](#_Toc187075005)

[Bibliografía 62](#_Toc187075006)

Índice de figuras

[Figura A.1: Burndown chart del Sprint 0. 10](#_Toc187075007)

[Figura A.2: Burndown chart del Sprint 1. 11](#_Toc187075008)

[Figura A.3: Burndown chart del Sprint 2. 12](#_Toc187075009)

[Figura A.4: Burndown chart del Sprint 3. 13](#_Toc187075010)

[Figura A.5: Burndown chart del Sprint 4. 14](#_Toc187075011)

[Figura A.6: Burndown chart del Sprint 5. 15](#_Toc187075012)

[Figura B.1: Diagrama de casos de uso 25](#_Toc187075013)

[Figura C.1: Diagrama relacional 47](#_Toc187075014)

[Figura C.2: Diagrama de secuencia. Registro de usuario 48](#_Toc187075015)

[Figura C.3: Diagrama de secuencia. Gestión cursos 49](#_Toc187075016)

[Figura C.4: Diagrama de secuencia. Gestión ediciones 50](#_Toc187075017)

[Figura C.5: Diagrama de secuencia. Ficha formativa 51](#_Toc187075018)

[Figura C.6: Diagrama de secuencia. Actividades formativas 51](#_Toc187075019)

[Figura C.7: Diagrama de secuencia. Registro de asistencias 52](#_Toc187075020)

[Figura C.8: Diagrama de secuencia. Certificación de ediciones 53](#_Toc187075021)

[Figura C.9: Diagrama de arquitectura 57](#_Toc187075022)

Índices de tablas

[Tabla A.1: Estimación de Story Points 9](#_Toc187075023)

[Tabla A.2: Costes de personal 17](#_Toc187075024)

[Tabla A.3: Costes hardware y software 17](#_Toc187075025)

[Tabla A.4: Costes totales 17](#_Toc187075026)

[Tabla B.1: CU-01. Registro de usuario 26](#_Toc187075027)

[Tabla B.2: CU-02. Login 26](#_Toc187075028)

[Tabla B.3: CU-03. Logout 27](#_Toc187075029)

[Tabla B.4: CU-04. Crear cursos 27](#_Toc187075030)

[Tabla B.5: CU-05. Ver cursos 28](#_Toc187075031)

[Tabla B.6: CU-06. Editar un curso 28](#_Toc187075032)

[Tabla B.7: CU-07. Eliminar un curso 29](#_Toc187075033)

[Tabla B.8: CU-08. Crear ediciones asociadas 29](#_Toc187075034)

[Tabla B.9: CU-09. Ver ediciones. 30](#_Toc187075035)

[Tabla B.10: CU-10. Editar ediciones 30](#_Toc187075036)

[Tabla B.11: CU-11. Eliminar una edición 31](#_Toc187075037)

[Tabla B.12: CU-12. Crear participantes 31](#_Toc187075038)

[Tabla B.13: CU-13. Ver participantes 32](#_Toc187075039)

[Tabla B.14: CU-14. Editar participante 32](#_Toc187075040)

[Tabla B.15: CU-15. Eliminar participante 33](#_Toc187075041)

[Tabla B.16: CU-16. Inscribir participante 33](#_Toc187075042)

[Tabla B.17: CU-17. Baja completa 34](#_Toc187075043)

[Tabla B.18: CU-18. Baja justificada 34](#_Toc187075044)

[Tabla B.19: CU-19. Ver inscripciones 35](#_Toc187075045)

[Tabla B.20: CU-20. Crear formadores 35](#_Toc187075046)

[Tabla B.21: CU-21. Ver formadores 36](#_Toc187075047)

[Tabla B.22: CU-22. Editar formador 36](#_Toc187075048)

[Tabla B.23: CU-23. Baja de un formador 37](#_Toc187075049)

[Tabla B.24: CU-24. Asignar formador 37](#_Toc187075050)

[Tabla B.25: CU-25. Eliminar asignación 38](#_Toc187075051)

[Tabla B.26: CU-26. Editar datos de asignación 38](#_Toc187075052)

[Tabla B.27: CU-27. Ver ficha formativa 39](#_Toc187075053)

[Tabla B.28: CU-28. Listar ediciones disponibles 39](#_Toc187075054)

[Tabla B.29: CU-29. Editar datos de contacto del participante 40](#_Toc187075055)

[Tabla B.30: CU-30. Ver ediciones asignadas 40](#_Toc187075056)

[Tabla B.31: CU-31. Gestionar sesiones y asistencia 41](#_Toc187075057)

[Tabla B.32: CU-32. Registrar calificaciones 41](#_Toc187075058)

[Tabla B.33: CU-33. Editar datos de contacto del formador 42](#_Toc187075059)

[Tabla B.34: CU-34. Certificar edición 42](#_Toc187075060)

[Tabla B.35: CU-35. Enlace en el pie de página 43](#_Toc187075061)

[Tabla B.36: CU-36. Página de política de protección de datos 43](#_Toc187075062)

# Plan de proyecto Software

## Introducción

Este apéndice documenta la planificación y análisis realizado durante el desarrollo del proyecto "Gestión de formación". Su propósito es detallar la organización temporal y el análisis de viabilidad económica y legal que sustentan la realización del proyecto.

En la sección de Planificación temporal, se describen las fases de desarrollo, las tareas llevadas a cabo, y los plazos asignados a cada una. Este apartado incluye el desglose de los sprints realizados, siguiendo la metodología ágil Scrum, y el uso de herramientas de gestión como Zube.io y GitHub.

El apartado de Estudio de viabilidad se divide en dos secciones principales:

* Viabilidad económica: Estima los costes necesarios para llevar a cabo un proyecto de desarrollo de este tipo, incluyendo recursos humanos, tecnológicos y operativos.
* Viabilidad legal: Describe el marco normativo y las licencias aplicables, prestando especial atención a los aspectos relacionados con la protección de datos y los derechos de uso del software desarrollado.

Este análisis permite garantizar que el proyecto es factible tanto en términos económicos como legales, y establece las bases para su despliegue en un entorno real.

## Planificación temporal

**Metodología.**

La planificación temporal se ha basado en una metodología ágil Scrum, adaptada a un entorno de desarrollo individual. Para ello:

* Se dividió el proyecto en sprints de dos semanas de duración.
* Se utilizó Zube.io como herramienta para gestionar las tareas y realizar un seguimiento de las historias de usuario.
* Se definieron objetivos específicos para cada sprint, priorizando las funcionalidades clave del sistema.
* A cada tarea se le definió un story points como medida de complejidad o duración de la tarea con la siguiente estimación temporal por nuestra parte:

|  |  |
| --- | --- |
| Story Points | Estimación temporal |
| 1 | 2 horas de trabajo |
| 2 | 4 horas de trabajo |
| 3 | 1 día de trabajo |
| 5 | 2 días de trabajo |
| 8 | 3 días de trabajo |

Tabla A.1: Estimación de Story Points

* Para tareas con mayor Story Poins se entiendió que lo correcto sería dividirla en varias historias de usuario.
* Se establecieron reuniones a la finalización de cada sprint para llevar a cabo la revisión de la iteración realizada y revisar la planificación de aquellas tareas a realizar en el próximo sprint.

**Herramientas de planificación.**

**Zube.io:** se utilizó para registrar las historias de usuario y organizar las tareas por sprint.

**GitHub:** se encargó del control de versiones mediante ramas propias para cada issue.

**Burndown charts:** permitieron monitorizar el progreso diario y evaluar la carga de trabajo restante.

**Cronograma.**

El proyecto se desarrolló a lo largo de 14 semanas, organizadas en tres fases clave: dos semanas iniciales dedicadas a la formación y preparación del entorno, ocho semanas destinadas al desarrollo intensivo de la aplicación, y cuatro semanas finales reservadas para la creación de la documentación, la resolución de bugs reportados y la implementación de funciones adicionales que pensamos le aportan valor al proyecto.

Este cronograma puede desglosarse de la siguiente manera:

* **Sprint 0 (7/10/24 – 21/10/24):**

El sprint 0 estuvo marcado por su importante componente formativo y de preparación del entorno de desarrollo.

Tras contactar con quien sería el tutor del proyecto, D. José Ignacio Santos Martín, y concretar los objetivos y requerimientos del proyecto, se dio comienzo al sprint 0.

La descomposición de las tareas llevadas a cabo a lo largo de este sprint se puede consultar en el siguiente enlace [Sprint 0](https://github.com/VictorVaqueroUBU/TFG/milestone/1?closed=1).

El Sprint 0 se definió con la inclusión de 12 tareas y con un total de 24 Story Points.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Figura A.1: Burndown chart del Sprint 0.

Como se puede observar en el Burndown chart, este Sprint tuve un fuerte marcado documental y formativo.

* **Sprint 1 (21/10/24 – 4/11/24):**

En la planificación del sprint 1 se estimó que el objetivo de este sprint debía pasar por crear el núcleo de este proyecto:

* Configurar Symfony para albergar los 3 portales que integran nuestro proyecto (Gestor, Participante y Formador).
* Desarrollar la gestión de cursos y ediciones mediante la implementación de las entidades Curso y Edición junto con sus métodos CRUD asociados.

La descomposición de las tareas llevadas a cabo a lo largo de este sprint se puede consultar en el siguiente enlace [Sprint 1](https://github.com/VictorVaqueroUBU/TFG/milestone/2?closed=1).

El Sprint 1 se definió con la inclusión de 13 tareas y con un total de 35 Story Points.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Figura A.2: Burndown chart del Sprint 1.

**Resultados del Sprint.**

Al concluir el Sprint 1, se cumplieron todos los objetivos establecidos. Symfony quedó configurado con una estructura inicial para los tres portales, y las funcionalidades de gestión de cursos y ediciones fueron desarrolladas en su totalidad. Este sprint sentó las bases técnicas y funcionales para los sprints posteriores, consolidando la arquitectura del sistema.

* **Sprint 2 (4/11/24 – 18/11/24):**

En la planificación del sprint 2 se estimó que nuestro objetivo en este sprint debía ser la creación de las entidades y sus métodos necesarios para el avance en el desarrollo del Portal del Gestor: Participantes y Formadores:

* Implementar la entidad Participante con sus métodos CRUD y la entidad participante\_edicion, que hará de tabla intermedia, para almacenar los datos de las inscripciones del participante en una edición concreta.
* Implementar la entidad Formador con sus métodos CRUD y la entidad formador\_edicion, que hará de tabla intermedia, para almacenar los datos de las **asignaciones** del formador a una edición concreta.

La descomposición de las tareas llevadas a cabo a lo largo de este sprint se puede consultar en el siguiente enlace [Sprint 2](https://github.com/VictorVaqueroUBU/TFG/milestone/3?closed=1).

El Sprint 2 se definió con la inclusión de 17 tareas y con un total de 41 Story Points.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Figura A.3: Burndown chart del Sprint 2.

**Resultados del Sprint.**

Al concluir el Sprint 2, se alcanzaron los objetivos establecidos para esta iteración. Se implementaron las entidades Participante y Formador junto con sus métodos CRUD, proporcionando una base sólida para la gestión de usuarios en el Portal del Gestor.

* **Sprint 3 (18/11/24 – 2/12/24):**

En la planificación del sprint 3 se estimó una vez terminado el núcleo del desarrollo del Portal de Gestor, que nuestro objetivo en este sprint debía ser:

* Implementar un sistema de autenticación en la plataforma, que permita el registro de un usuario (Participante) en la aplicación.
* La creación del Portal del Participante con sus distintas funcionalidades que le dan sentido a dicho portal (visualización de datos, ficha formativa del participante, actividades formativas, e inscripción en ediciones).
* La gestión de controles de acceso a los portales según los roles establecidos.

La descomposición de las tareas llevadas a cabo a lo largo de este sprint se puede consultar en el siguiente enlace [Sprint 3](https://github.com/VictorVaqueroUBU/TFG/milestone/4?closed=1).

El Sprint 3 se definió con la inclusión de 6 tareas y con un total de 48 Story Points.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Figura A.4: Burndown chart del Sprint 3.

**Resultados del Sprint.**

Al concluir el Sprint 3, se lograron cumplir los objetivos establecidos, implementando funcionalidades clave para el sistema. Se desarrolló el sistema de autenticación de usuarios, permitiendo el registro y acceso seguro a la plataforma. Esta funcionalidad marcó un hito importante en el proyecto, al habilitar la gestión de usuarios y el control de acceso basado en roles.

* **Sprint 4 (2/12/24 – 16/12/24):**

En la planificación del Sprint 4, se estableció como objetivo principal cerrar el desarrollo del proyecto mediante la implementación del Portal del Formador, completando así la tercera y última sección funcional de la aplicación. Las tareas definidas para este sprint se enfocaron en los siguientes puntos:

* Implementar el Portal del Formador, incluyendo funcionalidades como la visualización de datos personales y la gestión de cursos asignados.
* Establecer controles de acceso al portal, asegurando que solo los usuarios con el rol de formador puedan acceder a esta sección.
* Diseñar y desarrollar la gestión de sesiones, asistencia y calificaciones para ediciones abiertas asignadas a los formadores.
* Implementar el envío de datos de asistencia y calificaciones para la certificación y cierre de ediciones.
* Completar el flujo de certificación, asignando el número de título a cada participante de la edición cerrada.

La descomposición de las tareas llevadas a cabo a lo largo de este sprint se puede consultar en el siguiente enlace [Sprint 4](https://github.com/VictorVaqueroUBU/TFG/milestone/5?closed=1).

El Sprint 4 se definió con la inclusión de 11 tareas y con un total de 51 Story Points.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Figura A.5: Burndown chart del Sprint 4.

* **Sprint 5 (16/12/24 – 30/12/24):**

En la planificación del Sprint 5, se estableció como objetivo principal la creación de la memoria del proyecto, un componente esencial de la documentación a presentar junto con el desarrollo del programa. Este sprint marcó la fase final del proyecto, centrada en consolidar tanto los aspectos técnicos como los documentales.

Durante este sprint, también se llevaron a cabo actividades clave para completar el desarrollo de la aplicación. Se identificaron y resolvieron varios bugs en la aplicación. Además, se instaló y configuró el equipamiento necesario para el despliegue de la aplicación y su puesta en producción.

Paralelamente, se implementaron dos nuevas funcionalidades en el Portal del Gestor:

* Consultar la ficha formativa de un participante en el Portal del Gestor.
* Consultar ediciones asignadas a un formador en el Portal del Gestor.

La descomposición de las tareas llevadas a cabo a lo largo de este sprint se puede consultar en el siguiente enlace [Sprint 5](https://github.com/VictorVaqueroUBU/TFG/milestone/6?closed=1).

El Sprint 5 se definió con la inclusión de 14 tareas y con un total de 53 Story Points.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Figura A.6: Burndown chart del Sprint 5.

* **Sprint 6 (30/12/24 – 14/01/24):**

En la planificación del Sprint 6, se estableció como objetivo principal la creación de la documentación técnica del proyecto, un componente esencial y complementario a la memoria ya desarrollada. Este sprint marcó la conclusión definitiva del proyecto, previo a su entrega al tribunal evaluador.

Durante esta fase final, además de la documentación técnica, se elaboraron los videos de presentación y demostración del proyecto, con el objetivo de facilitar su comprensión y exhibir las principales funcionalidades del sistema.

La descomposición de las tareas llevadas a cabo a lo largo de este sprint se puede consultar en el siguiente enlace [Sprint 6](https://github.com/VictorVaqueroUBU/TFG/milestone/7?closed=1).

El Sprint 6 se definió con la inclusión de 6 tareas y con un total de 48 Story Points.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

## Estudio de viabilidad

## Viabilidad económica

En este apartado se analizan los costes y beneficios que podría haber supuesto el proyecto si se hubiera desarrollado en un marco empresarial real. A continuación, se presenta la estructura de costes del proyecto, desglosada en las siguientes categorías:

* **Costes de Personal**

Para el desarrollo del proyecto, se contó con un único trabajador a tiempo completo durante tres meses (de octubre de 2024 a enero de 2025). El desglose de costes es el siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Coste | Prorrateo (3meses) |
| Salario bruto | 30.000,00€ | 7.500,00€ |
| Retención IRPF (16,3%) | 4.890,00€ | 1.222,5€ |
| Seguridad Social | 1.941,00€ | 485,25€ |
| Salario neto | 23.169,00€ | 5.792,25€ |

Tabla A.2: Costes de personal

* **Costes de hardware y software**

A continuación, se detalla el coste del hardware y software utilizado, considerando una amortización a 6 años y un periodo de uso de 3 meses:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Coste | Coste amortizado |
| Ordenador | 900€ | 37,5€ |
| PHPStorm | 11,98€ mensual | 35,94€ |

Tabla A.3: Costes hardware y software

* **Costes totales**

El coste total del proyecto se presenta a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| Concepto | Coste |
| Personal | 7.500,00€ |
| Hardware | 37,5€ |
| Software | 35,94€ |
| TOTAL | 7.573,44€ |

Tabla A.4: Costes totales

* **Beneficios**

Aunque el proyecto se ha desarrollado con fines académicos, su finalidad es ser implementado y utilizado en este mismo entorno, concretamente en la institución donde trabajo (Universidad de Sevilla). Por este motivo, no se esperan beneficios económicos directos de su explotación.

## Viabilidad legal

El presente proyecto ha sido desarrollado teniendo en cuenta las normativas y requisitos legales aplicables, tanto en el ámbito de la protección de datos como en el uso de herramientas y software. A continuación, se detallan los aspectos legales más relevantes:

* **Protección de datos personales**

Dado que el proyecto incluye funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios (participantes y formadores), se ha tenido en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en vigor en la Unión Europea. Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, se han implementado las siguientes medidas:

**Consentimiento explícito**: Los usuarios deben otorgar su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos personales durante el registro.

**Finalidad específica**: Los datos recopilados solo se utilizan para los fines indicados en la plataforma, como la gestión de inscripciones, calificaciones y certificados.

**Derechos del usuario**: Se garantiza que los usuarios puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición de sus datos personales.

* **Licencias de software**

El desarrollo del proyecto ha implicado el uso de herramientas y librerías bajo licencias específicas, principalmente MIT y BSD-3-Clause. A continuación, se detalla el tipo de licencia de las herramientas principales utilizadas:

**Symfony Framework**: Licencia MIT, que permite su uso, modificación y redistribución de forma libre.

**PHPStan y PHPUnit**: Licencia MIT y BSD-3-Clause, utilizadas para garantizar la calidad del código y realizar pruebas automatizadas.

**PHPStorm**: Licencia de software propietario, con una suscripción válida durante el periodo de desarrollo.

**MySQL**: Licencia GPL, que permite su uso gratuito en proyectos de código abierto.

**Bootstrap (frontend)**: Licencia MIT, que permite la personalización del diseño del proyecto.

Todas las herramientas y librerías empleadas cumplen con las condiciones de uso establecidas por sus respectivos licenciatarios, asegurando el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

* **Propiedad intelectual**

El código desarrollado para este proyecto, así como la documentación técnica y la memoria asociada, son propiedad del autor. Se ha decidido aplicar una licencia abierta (MIT), que permite:

El uso, modificación y redistribución del código siempre que se conserve el aviso de copyright original y se atribuya al autor.

* **Normativa aplicable**

Además de las normativas mencionadas, se ha tenido en cuenta la legislación española y europea en materia de:

Protección de datos personales (RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales).

Derechos de propiedad intelectual: Asegurando la originalidad del contenido desarrollado y el respeto por los derechos de terceros.

# Especificación de Requisitos

## Introducción

En este apéndice se presenta la Especificación de Requisitos del proyecto “Gestión de formación”. Su propósito es describir de manera clara y detallada las funcionalidades que el sistema debe cumplir, así como las restricciones y características técnicas que lo enmarcan.

Este documento tiene como objetivo servir de guía base durante todo el ciclo de vida del desarrollo, garantizando que las funcionalidades implementadas satisfagan las necesidades definidas.

## Objetivos generales

Los objetivos generales de la aplicación “Gestión de formación” son:

**Automatizar el proceso de gestión de la formación**. Permitir a los gestores administrar cursos, ediciones, participantes y formadores de forma centralizada, reduciendo tareas manuales y el uso de múltiples herramientas.

**Facilitar la interacción con los usuarios** (participantes y formadores). Ofrecer un entorno web amigable y seguro para la consulta de su información personal, el acceso a las calificaciones, la inscripción en ediciones y la gestión de la asistencia.

**Garantizar la trazabilidad de la información**. Mantener un registro histórico de todos los cursos, ediciones, participantes y formadores, que permita su consulta y seguimiento.

**Proporcionar mecanismos de evaluación y certificación**. Ofrecer funcionalidades para gestionar la evaluación de la formación impartida, emitir certificados digitales y conservar la información de manera segura.

Estos objetivos se alinean con la necesidad de modernizar y agilizar el proceso formativo, contribuyendo a una mejor experiencia de todos los actores implicados.

## Catálogo de requisitos

Los siguientes requisitos se derivan de los objetivos generales anteriormente dispuestos:

**Requisitos funcionales**

* **RF-1 Registro de usuario**: la aplicación debe permitir al usuario crear una cuenta con email y contraseña.
  + **RF-1.1 Login:** el usuario debe poder autenticarse introduciendo su email y contraseña.
  + **RF-1.2 Logout:** el usuario debe poder cerrar la sesión de forma segura.
* **RF-2 Gestión de la política de protección de datos:** la aplicación debe facilitar al usuario el acceso y la aceptación de la política de protección de datos, cumpliendo con los requisitos legales.
  + **RF-2.1 Aceptación del consentimiento en el registro:** la aplicación debe mostrar al usuario un checkbox obligatorio para que acepte la política de protección de datos al crear su cuenta.
  + **RF-2.2 Enlace en el pie de página**: la aplicación debe incluir un enlace a la política de protección de datos en el footer de todas las páginas del sitio.
  + **RF-2.3 Página de política de protección de datos**: la aplicación debe disponer de una página dedicada (por ej. /politica-datos) que muestre el contenido completo de la política de protección de datos.
* **RF-3 Portal del Gestor:** la aplicación debe proveer interfaces específicas según el rol.
  + **RF-3.1 Gestión de cursos:** la aplicación debe permitir gestionar los cursos de formación.
    - **RF-3.1.1 Crear cursos:** la aplicación debe permitir al gestor dar de alta nuevos cursos con información básica (código, nombre, descripción…).
    - **RF-3.1.2 Ver cursos**: el gestor podrá listar los cursos existentes y ver el detalle de cada curso (objetivos, duración, etc.).
    - **RF-3.1.3 Editar un curso**: el gestor debe poder modificar los datos de un curso existente.
    - **RF-3.1.4 Eliminar un curso**: el gestor debe poder eliminar un curso si no se necesita.
  + **RF-3.2 Gestión de ediciones:** la aplicación debe permitir gestionar las ediciones asociadas.
    - **RF-3.2.1 Crear ediciones asociadas**: la aplicación debe permitir al gestor crear ediciones de un curso, definiendo fechas, plazas, modalidad, etc.
    - **RF-3.2.2 Ver ediciones**: el gestor podrá listar las ediciones asociadas a un curso y ver el detalle de cada edición.
    - **RF-3.2.3 Editar ediciones:** el gestor podrá modificar una edición existente.
    - **RF-3.2.4 Eliminar ediciones**: el gestor podrá eliminar una edición que ya no sea necesaria.
  + **RF-3.3 Gestión de participantes:** la aplicación debe permitir administrar los participantes.
    - **RF-3.3.1 Crear participantes:** la aplicación debe permitir dar de alta un nuevo participante en la base de datos (datos personales, centro, etc.).
    - **RF-3.3.2 Ver participantes**: el gestor debe poder ver el listado de participantes dados de alta y los datos de cada uno.
    - **RF-3.3.3 Editar participante**: el gestor debe poder actualizar los datos de un participante.
    - **RF-3.3.4 Eliminar participante**: el gestor debe poder eliminar un participante para que no pueda inscribirse en los cursos.
  + **RF-3.4 Gestión de inscripciones:** la aplicación debe permitir administrar las inscripciones de los participantes a las ediciones.
    - **RF-3.4.1 Inscribir participante**:el gestor debe poder inscribir manualmente a un participante en una edición.
    - **RF-3.4.2 Baja completa de una edición:** el gestor debe poder desinscribir a un participante de una edición (antes de iniciar la edición).
    - **RF-3.4.3 Baja justificada de una edición**: el gestor debe poder asignar una baja justificada a un participante en una edición si ha pasado la fecha de inicio.
    - **RF-3.4.4 Ver inscripciones en una edición:** la aplicación debe permitir listar todos los inscritos en una determinada edición y los datos de su inscripción.
  + **RF-3.5 Gestión de formadores:** la aplicación debe permitir administrar los formadores.
    - **RF-3.5.1 Crear formadores**: la aplicación debe permitir dar de alta un nuevo formador (datos de contacto, organización, etc.).
    - **RF-3.5.2 Ver formadores**: el gestor debe poder ver el listado de formadores dados de alta y los datos de cada uno.
    - **RF-3.5.3 Editar formador**: el gestor debe poder actualizar los datos de un formador.
    - **RF-3.5.4 Baja de formador**: el gestor debe poder dar de baja a un formador que ya no colaborará.
  + **RF-3.6 Gestión de asignaciones:** la aplicación debe permitir administrar las asignaciones de los formadores a las ediciones.
    - **RF-3.6.1 Asignar formador a una edición**: el gestor debe poder vincular un formador a una edición concreta.
    - **RF-3.6.2** **Eliminar asignación de formador**: el gestor debe poder eliminar dicha asignación si es necesario.
    - **RF-3.6.3 Editar datos de asignación**: el gestor debe poder modificar la retribución, horas impartidas, etc.
* **RF-4 Portal del Participante**
  + **RF-4.1 Ver ficha formativa**: el participante debe poder ver las ediciones en la que está inscrito (próximas, certificadas, etc.).
  + **RF-4.2 Listar actividades y ediciones disponibles**: el participante ve cursos/ediciones y debe poder inscribirse.
  + **RF-4.3 Mis datos de contacto**: el participante debe poder consultar o editar su información.
* **RF-5 Portal del Formador**
  + **RF-5.1 Ver ediciones asignadas**: el formador debe poder consultar las ediciones que tiene asignadas y están abiertas, y cuales están cerradas.
  + **RF-5.2 Gestionar sesiones y asistencia**: el formador debe poder crear sesiones y registrar asistencias en las ediciones que tiene asignadas y estén abiertas.
  + **RF-5.3 Registrar calificaciones**: el formador, si la edición es calificable y está abierta, debe poder asignar calificación.
  + **RF-5.4 Editar mis datos de contacto**: el formador debe poder actualizar su información personal.
* **RF-6 Certificación y cierre de ediciones:** la aplicación debe permitir la certificación de participantes y el cierre de ediciones, validando asistencia, calificaciones, etc.

**Requisitos no funcionales**

* **RNF-1 Usabilidad:** la aplicación debe ser intuitiva, con una curva de aprendizaje baja, y ofrecer mensajes de error claros para el usuario.
* **RNF-2 Compatibilidad y disponibilidad**: la aplicación debe funcionar correctamente en los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) y, en la medida de lo posible, en versiones recientes de dispositivos móviles.
* **RNF-3 Rendimiento:** el sistema debe ofrecer tiempos de respuesta aceptables en las operaciones críticas. Se recomienda que las pantallas no queden bloqueadas durante más de 2-3 segundos en condiciones normales de carga.
* **RNF-4 Seguridad y privacidad:** todos los datos sensibles (contraseñas, tokens de acceso, datos personales, etc.) deben almacenarse y transmitirse de forma cifrada. Además, la aplicación deberá cumplir con las leyes de protección de datos vigentes (RGPD, LOPDGDD), asegurando la privacidad del usuario.
* **RNF-5 Escalabilidad:** el diseño del sistema debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades y la ampliación de la base de datos sin requerir cambios drásticos en la arquitectura.
* **RNF-6 Mantenibilidad:** el proyecto debe tener un código estructurado y documentado para facilitar el mantenimiento y las mejoras futuras.

## Especificación de requisitos

En esta sección se muestra el diagrama de casos de uso y el detalle de cada uno de ellos.

**Actores**

Los actores que interactuarán con el sistema son los siguientes:

**Visitante:** Actor que aún no ha iniciado sesión en el sistema.

**Participante:** Actor que ha iniciado sesión en el sistema y tiene asignado el rol “ROLE\_USER”.

**Gestor:** Actor que ha iniciado sesión en el sistema y tiene asignado el rol “ROLE\_ADMIN”.

**Formador:** Actor que ha iniciado sesión en el sistema y tiene asignado el rol “ROLE\_TEACHER”.

**Diagrama de casos de uso**


****

Figura B.1: Diagrama de casos de uso

**Casos de Uso**

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-01** | Registro de usuario |
| **Actor** | Usuario |
| **Requisitos asociados** | RF-1, RF-2.1, RF-2.3 |
| **Descripción** | Permite al usuario crear una cuenta con nombre de usuario y contraseña. |
| **Precondiciones** | El usuario no tiene una cuenta existente en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El usuario accede a la página de registro.  2. Completa el formulario con sus datos.  3. Acepta los términos y condiciones.  4. Confirma el registro. |
| **Postcondición** | Se crea una cuenta asociada al username del usuario. |
| **Excepciones** | El email ya está registrado (mensaje).  El usuario de acceso ya está registrado (mensaje).  El nif ya está registrado (mensaje).  El campo Acepto el tratamiento de mis datos personales no está seleccionado(mensaje) |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.1: CU-01. Registro de usuario

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-02** | Login |
| **Actor** | Usuario |
| **Requisitos asociados** | RF-1.1 |
| **Descripción** | Permite al usuario autenticarse en el sistema introduciendo su nombre de usuario y contraseña. |
| **Precondiciones** | El usuario debe tener una cuenta activa en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El usuario accede a la página de inicio de sesión.  2. Introduce su nombre de usuario y contraseña.  3. Confirma el inicio de sesión. |
| **Postcondición** | El usuario accede a su portal según su rol. |
| **Excepciones** | Credenciales incorrectas (mensaje). |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.2: CU-02. Login

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-03** | Logout |
| **Actor** | Gestor, Participante, Formador |
| **Requisitos asociados** | RF-1.2 |
| **Descripción** | Permite al usuario autenticado cerrar su sesión de manera segura. |
| **Precondiciones** | El usuario debe estar autenticado en el sistema y tener uno de los roles establecidos (gestor, participante o formador). |
| **Acciones** | 1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión desde el menú. |
| **Postcondición** | Se cierra la sesión y se redirige a la página de login. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.3: CU-03. Logout

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-04** | Crear cursos |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.1.1 |
| **Descripción** | Permite al gestor crear un nuevo curso en el sistema, proporcionando la información requerida. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona "Crear curso".  2. Completa el formulario con los datos del curso (código, nombre, descripción, etc.).  3. Confirma la acción de crear el curso. |
| **Postcondición** | El curso es creado y registrado en el sistema. |
| **Excepciones** | El código ya está en uso (mensaje).  Campos obligatorios sin rellenar (mensaje).  Horas totales y horas virtuales negativas (mensaje).  Horas virtuales mayores que horas totales (mensaje). |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.4: CU-04. Crear cursos

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-05** | Ver cursos |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.1.2 |
| **Descripción** | Permite al gestor visualizar los detalles de un curso. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Deben existir cursos en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona "Gestionar cursos".  2. Elige un curso de la lista para ver sus detalles. |
| **Postcondición** | Se muestra la información detallada del curso seleccionado. |
| **Excepciones** | No hay cursos registrados en el año seleccionado (mensaje). |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.5: CU-05. Ver cursos

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-06** | Editar un curso |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.1.3 |
| **Descripción** | Permite al gestor modificar los datos de un curso existente |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos un curso registrado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar cursos".  2. Elige un curso de la lista.  3. Realiza los cambios necesarios en el formulario.  4. Confirma la edición. |
| **Postcondición** | Los cambios realizados se guardan y el curso se actualiza. |
| **Excepciones** | Campos obligatorios sin rellenar (mensaje).  Horas totales y horas virtuales negativas (mensaje).  Horas virtuales mayores que horas totales (mensaje). |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.6: CU-06. Editar un curso

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-07** | Eliminar un curso |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.1.4 |
| **Descripción** | Permite al gestor eliminar un curso del sistema. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos un curso registrado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar cursos".  2. Elige un curso de la lista.  3. Confirma la acción de eliminar el curso. |
| **Postcondición** | El curso seleccionado es eliminado del sistema. |
| **Excepciones** | El curso tiene ediciones asociadas y no puede ser eliminado (mensaje) |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.7: CU-07. Eliminar un curso

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-08** | Crear ediciones asociadas |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.2.1 |
| **Descripción** | Permite al gestor crear una edición asociada a un curso. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos un curso registrado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar cursos".  2. Elige un curso de la lista.  3. Completa el formulario con los datos de la edición (fechas, plazas, modalidad, etc.).  4. Confirma la creación de la edición. |
| **Postcondición** | La edición se crea y se asocia al curso seleccionado. |
| **Excepciones** | Campos obligatorios sin rellenar (mensaje).  Fecha de inicio posterior a la fecha de fin (mensaje). |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.8: CU-08. Crear ediciones asociadas

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-09** | Ver ediciones |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.2.2 |
| **Descripción** | Permite al gestor visualizar los detalles de una edición. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Deben existir ediciones registradas en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona "Gestionar ediciones".  2. Elige una edición de la lista para ver sus detalles. |
| **Postcondición** | Se muestra la información detallada de la edición seleccionada. |
| **Excepciones** | No hay ediciones registradas (mensaje) |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.9: CU-09. Ver ediciones.

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-10** | Editar ediciones |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.2.3 |
| **Descripción** | Permite al gestor modificar los datos de una edición existente. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos una edición registrada en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar ediciones".  2. Elige una edición de la lista.  3. Realiza los cambios necesarios en el formulario.  4. Confirma la edición. |
| **Postcondición** | Los cambios realizados se guardan y la edición se actualiza. |
| **Excepciones** | Campos obligatorios sin rellenar (mensaje).  Fecha de inicio posterior a la fecha de fin (mensaje). |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.10: CU-10. Editar ediciones

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-11** | Eliminar una edición |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.2.4 |
| **Descripción** | Permite al gestor eliminar una edición del sistema. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos una edición registrada en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar ediciones".  2. Elige una edición de la lista.  3. Confirma la acción de eliminar la edición. |
| **Postcondición** | La edición seleccionada es eliminada del sistema. |
| **Excepciones** | La edición tiene inscripciones asociadas y no puede ser eliminada (mensaje) |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.11: CU-11. Eliminar una edición

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-12** | Crear participantes |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.3.1 |
| **Descripción** | Permite al gestor dar de alta un nuevo participante en la base de datos. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos un formador registrado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona "Gestionar participantes".  2. En el listado de formadores existentes, selecciona cual quiere dar de alta como participante. |
| **Postcondición** | El participante se registra en la base de datos. |
| **Excepciones** | El formador seleccionado ya tiene un perfil de participante (mensaje). |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.12: CU-12. Crear participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-13** | Ver participantes |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.3.2 |
| **Descripción** | Permite al gestor visualizar los detalles de un participante registrado. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Deben existir participantes registrados en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar participantes".  2. Elige un participante de la lista para ver sus detalles. |
| **Postcondición** | Se muestra la información detallada del participante seleccionado. |
| **Excepciones** | No hay participantes registrados (mensaje) |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.13: CU-13. Ver participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-14** | Editar participante |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.3.3 |
| **Descripción** | Permite al gestor modificar los datos de un participante existente. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos un participante registrado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar participantes".  2. Elige un participante de la lista.  3. Realiza los cambios necesarios en el formulario.  4. Confirma la edición. |
| **Postcondición** | Los cambios realizados se guardan y el participante se actualiza |
| **Excepciones** | Campos obligatorios sin rellenar (mensaje). |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.14: CU-14. Editar participante

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-15** | Eliminar participante |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.3.4 |
| **Descripción** | Permite al gestor eliminar un participante del sistema. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos un participante registrado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar participante".  2. Elige un participante de la lista.  3. Confirma la acción de eliminar al participante. |
| **Postcondición** | El participante seleccionado es eliminado del sistema. |
| **Excepciones** | El participante tiene inscripciones asociadas y no puede ser eliminado (mensaje). |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.15: CU-15. Eliminar participante

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-16** | Inscribir participante |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.4.1 |
| **Descripción** | Permite al gestor inscribir manualmente a un participante en una edición. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Deben existir participantes, ediciones registradas y participantes que no estén ya inscritos en ese curso. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar ediciones".  2. Elige una edición de la lista.  3. Selecciona un participante.  4. Confirma la inscripción. |
| **Postcondición** | El participante queda inscrito en la edición seleccionada. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.16: CU-16. Inscribir participante

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-17** | Baja completa |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.4.2 |
| **Descripción** | Permite al gestor desinscribir completamente a un participante de una edición antes de que inicie. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  El participante debe estar inscrito en la edición.  La edición no debe haber iniciado. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar ediciones".  2. Elige una edición de la lista.  3. Selecciona un participante.  4. Confirma la acción. |
| **Postcondición** | El participante es desinscrito de la edición seleccionada. |
| **Excepciones** | La edición ya ha iniciado (mensaje) |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.17: CU-17. Baja completa

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-18** | Baja justificada |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.4.3 |
| **Descripción** | Permite al gestor asignar una baja justificada a un participante en una edición después de que esta haya comenzado. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  El participante debe estar inscrito en la edición.  La edición debe haber iniciado. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar ediciones".  2. Elige una edición de la lista.  3. Selecciona un participante.  4. Introduce la fecha en la que se justifica la baja.  5. Confirma la acción. |
| **Postcondición** | El participante queda marcado con baja justificada en la edición seleccionada. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.18: CU-18. Baja justificada

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-19** | Ver inscripciones |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.4.4 |
| **Descripción** | Permite al gestor listar todos los participantes inscritos en una edición y los datos de sus inscripciones. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  La edición debe existir y tener participantes inscritos. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar ediciones".  2. Elige una edición de la lista. |
| **Postcondición** | Se muestra el listado de participantes inscritos en la edición seleccionada. |
| **Excepciones** | La edición no tiene participantes inscritos (mensaje) |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.19: CU-19. Ver inscripciones

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-20** | Crear formadores |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.5.1 |
| **Descripción** | Permite al gestor dar de alta un nuevo formador en la base de datos. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos un participante registrado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona "Gestionar formadores".  2. En el listado de participantes existentes, selecciona cual quiere dar de alta como formador. |
| **Postcondición** | El formador se registra en la base de datos. |
| **Excepciones** | El participante seleccionado ya tiene un perfil de formador (mensaje). |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.20: CU-20. Crear formadores

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-21** | Ver formadores |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.5.2 |
| **Descripción** | Permite al gestor visualizar el listado de formadores registrados y consultar sus datos. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Deben existir formadores registrados en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona "Gestionar formadores".  2. Consulta la lista de formadores registrados.  (Opcional) Selecciona un formador para ver sus datos en detalle. |
| **Postcondición** | Se muestran los datos de los formadores registrados en el sistema. |
| **Excepciones** | No hay formadores registrados (mensaje) |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.21: CU-21. Ver formadores

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-22** | Editar formador |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.5.3 |
| **Descripción** | Permite al gestor modificar los datos de un formador existente. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  Debe existir al menos un formador registrado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar formadores".  2. Elige un formador de la lista.  3. Realiza los cambios necesarios en el formulario.  4. Confirma la edición. |
| **Postcondición** | Los cambios realizados se guardan y el formador se actualiza |
| **Excepciones** | Campos obligatorios sin rellenar (mensaje). |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.22: CU-22. Editar formador

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-23** | Baja de un formador |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.5.4 |
| **Descripción** | Permite al gestor eliminar el registro de un formador que ya no colaborará. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  El formador debe estar registrado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar formadores ".  2. Elige un formador de la lista.  3. Confirma la baja del formador. |
| **Postcondición** | El formador se elimina del sistema. |
| **Excepciones** | El formador tiene ediciones asociadas y no puede ser eliminado (mensaje). |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.23: CU-23. Baja de un formador

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-24** | Asignar formador |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.6.1 |
| **Descripción** | Permite al gestor vincular un formador a una edición específica. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  El formador y la edición deben estar registrados en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar ediciones".  2. Elige una edición de la lista.  3. Selecciona un formador.  4. Confirma la asignación. |
| **Postcondición** | El formador queda asignado en la edición seleccionada. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Alta. |

Tabla B.24: CU-24. Asignar formador

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-25** | Eliminar asignación |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.6.2 |
| **Descripción** | Permite al gestor eliminar la asignación de un formador a una edición específica. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  El formador debe estar asignado a una edición. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar ediciones".  2. Elige una edición de la lista.  3. Selecciona un formador.  4. Confirma la acción. |
| **Postcondición** | La asignación del formador a la edición se elimina del sistema. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.25: CU-25. Eliminar asignación

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-26** | Editar datos de asignación |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-3.6.3 |
| **Descripción** | Permite al gestor modificar los datos relacionados con la asignación de un formador a una edición, como retribución y horas impartidas. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  El formador debe estar asignado a una edición. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona " Gestionar formadores".  2. Elige una edición de la lista.  3. Selecciona un formador.  4. Modifica los datos necesarios.  5. Confirma los cambios. |
| **Postcondición** | Los datos de la asignación se actualizan en el sistema. |
| **Excepciones** | Campos obligatorios sin rellenar (mensaje). |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.26: CU-26. Editar datos de asignación

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-27** | Ver ficha formativa |
| **Actor** | Participante |
| **Requisitos asociados** | RF-4.1 |
| **Descripción** | Permite al participante consultar las ediciones en las que está inscrito (próximas, certificadas, etc.). |
| **Precondiciones** | El participante debe estar autenticado.  Deben existir ediciones en las que el participante esté inscrito. |
| **Acciones** | 1. El participante accede al portal del participante.  2. Selecciona "Ver ficha formativa". |
| **Postcondición** | Se muestra la ficha formativa del participante, dividida en tres pestañas (próximas, certificadas, otras). |
| **Excepciones** | No hay ediciones inscritas (mensaje) |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.27: CU-27. Ver ficha formativa

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-28** | Listar actividades y ediciones disponibles |
| **Actor** | Participante |
| **Requisitos asociados** | RF-4.2 |
| **Descripción** | Permite al participante visualizar las actividades y ediciones existentes, así como la acción permitida para en cada una. |
| **Precondiciones** | El participante debe estar autenticado.  Deben existir actividades formativas disponibles. |
| **Acciones** | 1. El participante accede al portal del participante.  2. Selecciona la opción de actividades a consultar. |
| **Postcondición** | Se muestra la lista de actividades y ediciones disponibles con su respectiva acción permitida. |
| **Excepciones** | No hay actividades disponibles (mensaje) |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.28: CU-28. Listar ediciones disponibles

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-29** | Editar datos de contacto del participante |
| **Actor** | Participante |
| **Requisitos asociados** | RF-4.3 |
| **Descripción** | Permite al participante actualizar su información de contacto |
| **Precondiciones** | El participante debe estar autenticado. |
| **Acciones** | 1. El participante accede al portal del participante.  2. Selecciona "Mis datos de contacto".  3. Modifica los campos necesarios en el formulario.  4. Confirma los cambios. |
| **Postcondición** | Los datos del participante se actualizan en el sistema. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Media. |

Tabla B.29: CU-29. Editar datos de contacto del participante

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-30** | Ver ediciones asignadas |
| **Actor** | Formador |
| **Requisitos asociados** | RF-5.1 |
| **Descripción** | Permite al formador visualizar las ediciones que tiene asignadas, tanto abiertas como cerradas. |
| **Precondiciones** | El formador debe estar autenticado en el sistema.  Deben existir ediciones asignadas al formador. |
| **Acciones** | 1. El formador accede al portal del formador.  2. Selecciona "Ediciones asignadas".  3. Elige entre las pestañas de ediciones abiertas o cerradas. |
| **Postcondición** | Se muestra el listado de ediciones asignadas al formador. |
| **Excepciones** | No hay ediciones asignadas (mensaje) |
| **Importancia** | Alta |

Tabla B.30: CU-30. Ver ediciones asignadas

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-31** | Gestionar sesiones y asistencia |
| **Actor** | Formador |
| **Requisitos asociados** | RF-5.2 |
| **Descripción** | Permite al formador gestionar las sesiones y registrar la asistencia de los participantes en una edición asignada. |
| **Precondiciones** | El formador debe estar autenticado en el sistema.  Debe haber ediciones abiertas asignadas al formador.  Deben existir participantes inscritos en la edición. |
| **Acciones** | 1. El formador accede al portal del formador y selecciona una edición abierta.  2. Visualiza las sesiones creadas o crea nuevas sesiones.  3. Registra la asistencia de los participantes para cada sesión.  4. Confirma los cambios. |
| **Postcondición** | La asistencia queda registrada en el sistema. |
| **Excepciones** | Campos obligatorios sin rellenar (mensaje). |
| **Importancia** | Alta |

Tabla B.31: CU-31. Gestionar sesiones y asistencia

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-32** | Registrar calificaciones |
| **Actor** | Formador |
| **Requisitos asociados** | RF-5.3 |
| **Descripción** | Permite al formador registrar calificaciones para los participantes de una edición calificable. |
| **Precondiciones** | El formador debe estar autenticado en el sistema.  La edición debe estar marcada como calificable.  Deben existir participantes inscritos en la edición. |
| **Acciones** | 1. El formador accede al portal del formador y selecciona una edición calificable.  2. Introduce las calificaciones para cada participante.  3. Confirma los cambios. |
| **Postcondición** | Las calificaciones quedan registradas en el sistema. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Alta |

Tabla B.32: CU-32. Registrar calificaciones

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-33** | Editar datos de contacto del formador |
| **Actor** | Formador |
| **Requisitos asociados** | RF-5.4 |
| **Descripción** | Permite al formador actualizar su información de contacto. |
| **Precondiciones** | El formador debe estar autenticado en el sistema. |
| **Acciones** | 1. El formador accede al portal del formador.  2. Selecciona "Mis datos de contacto".  3. Modifica los campos necesarios en el formulario.  4. Confirma los cambios. |
| **Postcondición** | Los datos del formador se actualizan en el sistema. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Media |

Tabla B.33: CU-33. Editar datos de contacto del formador

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-34** | Certificar edición |
| **Actor** | Gestor |
| **Requisitos asociados** | RF-6 |
| **Descripción** | Permite al gestor certificar una edición al validar asistencia y calificaciones. |
| **Precondiciones** | El gestor debe estar autenticado.  La edición debe estar cerrada.  La asistencia y calificaciones deben estar completas. |
| **Acciones** | 1. El gestor accede al portal del gestor y selecciona "Ediciones para certificar".  2. Selecciona una edición de la lista.  3. Revisa la información de asistencia y calificaciones.  4. Confirma la certificación. |
| **Postcondición** | La edición queda certificada y los certificados son asignados. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Alta |

Tabla B.34: CU-34. Certificar edición

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-35** | Enlace en el pie de página |
| **Actor** | Usuario, Gestor, Participante, Formador |
| **Requisitos asociados** | RF-2.2 |
| **Descripción** | Permite a cualquier actor acceder al enlace de la política de protección de datos desde el footer de cualquier página. |
| **Precondiciones** | El actor debe estar navegando por la aplicación.  El footer debe estar visible en la interfaz. |
| **Acciones** | 1. El actor visualiza el footer en la página que está navegando.  2. Selecciona el enlace "Política de protección de datos". |
| **Postcondición** | El actor es redirigido a la página que muestra la política de protección de datos. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Baja |

Tabla B.35: CU-35. Enlace en el pie de página

|  |  |
| --- | --- |
| **CU-36** | Página de política de protección de datos |
| **Actor** | Usuario, Gestor, Participante, Formador |
| **Requisitos asociados** | RF-2.3 |
| **Descripción** | Permite a cualquier actor visualizar el contenido completo de la política de protección de datos en una página dedicada. |
| **Precondiciones** | El actor debe tener acceso a la página /politica-datos mediante un enlace o URL directa. |
| **Acciones** | 1. El actor accede a la página /politica-datos mediante el enlace proporcionado en el footer o escribiendo la URL en el navegador. 2. Visualiza el contenido completo de la política de protección de datos. |
| **Postcondición** | El actor puede leer y revisar el contenido de la política de protección de datos. |
| **Excepciones** |  |
| **Importancia** | Baja |

Tabla B.36: CU-36. Página de política de protección de datos

# Especificación de diseño

## Introducción

En este apéndice se presenta el diseño de la aplicación “Gestión de formación”. El propósito es detallar, desde una perspectiva técnica, cómo se implementarán los requisitos previamente especificados. Se explicará la estructura de los datos, la lógica de negocio y la arquitectura general del sistema.

A continuación, se describen los apartados que cubren el diseño de datos, el diseño procedimental y el diseño arquitectónico.

## Diseño de datos

En esta sección se detalla el modelo de datos que soportará las funcionalidades de la aplicación. Para ello, se parte de los requisitos funcionales que involucran la creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de la información.

A grandes rasgos, el sistema “Gestión de formación” maneja las siguientes entidades principales:

**Usuario**.

Un usuario dispone de un nombre de usuario (que se utilizará para iniciar sesión), una contraseña cifrada, una dirección de correo electrónico principal, y roles asociados (almacenados en formato JSON). Además, cuenta con campos adicionales como un indicador de verificación de cuenta, una fecha de creación de la cuenta y una fecha de última actualización de la contraseña.

**Curso**.

Un curso dispone de un código único para identificarlo, un nombre, una descripción, y un conjunto de datos específicos: la duración en horas totales, el número de horas virtuales (que determina la modalidad del curso: presencial, semipresencial o virtual), los objetivos del curso, los contenidos a tratar, los destinatarios, los requisitos de participación, y una justificación para su creación.

Adicionalmente, un curso incluye información sobre el coordinador responsable, el número estimado de participantes por edición, el número de ediciones previstas inicialmente, un plazo de solicitud para inscripciones, observaciones adicionales, y si el curso será visible en el Portal del Participante y calificable.

**Edición**.

Una edición se asocia directamente a un curso y dispone de datos específicos, incluyendo: un código único derivado del curso principal, las fechas de inicio y fin, el calendario detallado, el horario de las sesiones, el lugar de impartición, el número de sesiones que se van a impartir, el número máximo de plazas disponibles, y un estado que puede indicar si la edición está abierta, cerrada o en proceso de certificación.

**Participante.**

Un participante es una persona registrada en la plataforma y asociada a un usuario del sistema. Dispone de datos personales y profesionales, incluyendo: un NIF único, su nombre y apellidos, detalles sobre su puesto de trabajo como el grupo, nivel, puesto, subunidad, unidad y centro de destino, y otros datos administrativos como el tipo de régimen jurídico, la situación administrativa y el código de plaza. Además, se incluye información adicional como su titulación (nivel, fecha y descripción), su organización, el turno asignado, y datos de contacto, como teléfonos (particular, móvil y del trabajo) y un correo auxiliar. También se registran datos personales como su fecha de nacimiento y sexo.

**Formador.**

Un formador es una persona registrada en la plataforma que puede impartir cursos de formación. Dispone de datos personales y profesionales, incluyendo: un NIF único, su nombre y apellidos, la organización a la que pertenece, un correo auxiliar para contacto, un número de teléfono, y un campo para registrar observaciones adicionales. También se incluye un dato específico sobre el régimen jurídico del formador, indicado mediante un código (por ejemplo, empleado público, autónomo, empresa, etc.).

**Inscripciones (participante\_edicion).**

Representa la relación entre un participante y una edición de curso. Incluye información específica sobre la participación, como la fecha de solicitud, posibles bajas justificadas con la fecha correspondiente, y resultados obtenidos como la nota de la prueba final (si aplica), el estado del certificado (si se emitió), el número de libro y título asignados, y si el participante fue considerado apto o no en la edición. Además, se registran observaciones adicionales y la dirección IP desde la que se realizó la inscripción para esta edición específica o el username del gestor que llevó a cabo la inscripción.

**Asignaciones (formador\_edicion).**

Representa la relación entre un formador y una edición de curso. Incluye información específica sobre la colaboración, como las horas impartidas, la retribución prevista y la retribución ejecutada, además de datos administrativos como la fecha de entrega de la hoja de firma, de envío de los datos bancarios, y del documento de incompatibilidades. También se registran indicadores como si el pago está asociado a fondos FEDAP, si se va a realizar una evaluación del formador, si el trámite de su retribución fue grabado en Sorolla, o si la colaboración se llevó a cabo sin coste económico. Adicionalmente, se incluye información sobre coincidencias de turno de impartición del curso con turno de trabajo y observaciones relacionadas, así como las fechas de envío y recepción del control de personal.

**Sesión.**

Una sesión representa una clase o evento individual dentro de una edición de curso. Incluye información específica como la fecha de realización, la hora de inicio, y la duración en minutos. Además, se registra el tipo de sesión (presencial, virtual, u otra modalidad definida), y observaciones adicionales relacionadas con su ejecución.

**Asistencia.**

La asistencia representa el registro de la presencia de un participante en una sesión específica. Incluye información sobre si el participante asistió, si justificó su ausencia en caso de no asistir, y observaciones adicionales relacionadas con la asistencia.

**Diagrama Relacional**

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Figura C.1: Diagrama relacional

## Diseño procedimental

En este apartado se presentan los diagramas de secuencia correspondientes a los procesos clave del sistema. Estos diagramas ilustran de manera detallada cómo interactúan los diferentes actores, componentes del sistema y la base de datos para implementar las funcionalidades principales de la aplicación.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Figura C.2: Diagrama de secuencia. Registro de usuario

Imagen que contiene Tabla

Descripción generada automáticamente

Figura C.3: Diagrama de secuencia. Gestión cursos

Tabla

Descripción generada automáticamente

Figura C.4: Diagrama de secuencia. Gestión ediciones

Diagrama, Texto

Descripción generada automáticamente

Figura C.5: Diagrama de secuencia. Ficha formativa

Tabla

Descripción generada automáticamente

Figura C.6: Diagrama de secuencia. Actividades formativas

Imagen que contiene Diagrama

Descripción generada automáticamente

Figura C.7: Diagrama de secuencia. Registro de asistencias

Tabla

Descripción generada automáticamente

Figura C.8: Diagrama de secuencia. Certificación de ediciones

## Diseño arquitectónico

En esta sección se describe la arquitectura del sistema "Gestión de formación", destacando los principios fundamentales, el patrón arquitectónico adoptado y los principales componentes que lo conforman. Este diseño asegura que el sistema sea escalable, mantenible y cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en etapas anteriores.

**C.4.1. Patrón arquitectónico**

El sistema sigue una arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), ampliamente utilizado en aplicaciones web modernas debido a su capacidad para desacoplar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del código.

**Modelo:**

* Representa los datos y la lógica de negocio.
* Se implementa mediante entidades gestionadas por Doctrine ORM, que reflejan la estructura de la base de datos.
* Los repositorios asociados a estas entidades permiten realizar consultas y operaciones CRUD de manera eficiente.

**Vista:**

* Se encarga de la interacción con el usuario, generando las interfaces dinámicas mediante el motor de plantillas Twig.
* Las vistas reciben los datos procesados por los controladores y los presentan en formato HTML, con compatibilidad para navegadores modernos.

**Controlador:**

* Actúa como intermediario entre la vista y el modelo.
* Procesa las solicitudes HTTP entrantes, valida los datos y delega las operaciones a los servicios y repositorios correspondientes. Finalmente, genera una respuesta adecuada para el usuario.

La implementación de este patrón en Symfony asegura una separación clara entre la lógica de presentación, la lógica de negocio y la lógica de acceso a datos, permitiendo un desarrollo modular y escalable.

**C.4.2. Arquitectura general**

El sistema está diseñado en tres capas principales, cada una con responsabilidades claramente definidas:

1. **Capa de presentación (Frontend):**

* Encargada de la interacción con el usuario final mediante una interfaz web.
* Utiliza el motor de plantillas Twig para renderizar vistas dinámicas, asegurando una experiencia responsiva y accesible.
* Gestiona recursos frontend (CSS, JavaScript) mediante Symfony AssetMapper, eliminando dependencias externas como npm o yarn.

1. **Capa de lógica de negocio (Backend):**

* Implementada con Symfony 7, incluye los controladores y servicios que encapsulan las reglas de negocio del sistema.
* Incorpora mecanismos de seguridad configurados en security.yaml, como control de acceso basado en roles (ROLE\_ADMIN, ROLE\_TEACHER, ROLE\_USER).
* Implementa eventos y listeners para automatizar procesos clave, como notificaciones o actualizaciones.

1. **Capa de datos (Base de datos):**

* Gestionada con MySQL 8, contiene tablas que reflejan el modelo E/R definido previamente.
* Doctrine ORM se utiliza para mapear las entidades de la capa de negocio a las tablas de la base de datos, permitiendo consultas eficientes y un manejo robusto de transacciones.

**C.4.3. Componentes principales**

El sistema se organiza en varios componentes fundamentales que interactúan para implementar las funcionalidades:

**Controladores:**

* Procesan las solicitudes HTTP entrantes y llaman a los servicios para ejecutar la lógica de negocio.
* Ejemplos:

CursoController: Gestiona la creación, edición y eliminación de cursos.

EdicionController: Gestiona ediciones de cursos y permite asignar formadores y participantes.

ParticipanteController: Gestiona inscripciones de participantes.

**Servicios:**

* Implementan la lógica de negocio que se reutiliza en diferentes controladores.
* Ejemplo: Servicio para generación de certificados o validación de inscripción.

**Repositorios:**

* Son responsables de las consultas a la base de datos relacionadas con entidades específicas.
* Ejemplo:

CursoRepository con métodos como findByYear() para buscar cursos de un año específico.

**Configuraciones de Seguridad:**

* Definidas en el archivo security.yaml.
* Controlan el acceso a las rutas según los roles del usuario (ROLE\_ADMIN, ROLE\_TEACHER, ROLE\_USER).

**Eventos y Listeners:**

* Automatizan procesos como el envío de notificaciones tras inscripciones exitosas o cambios de estado en una edición.

**Vistas:**

* Renderizan la información procesada por los controladores. Usan Twig para generar páginas dinámicas que permiten la interacción del usuario con las funcionalidades del sistema.

**C.4.4. Diagrama de arquitectura**

Este diagrama ilustra cómo interactúan las capas y componentes principales del sistema, mostrando el flujo de datos desde el usuario hasta la base de datos y viceversa.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Figura C.9: Diagrama de arquitectura

**Capa de Presentación (Frontend):**

* Interfaz Web: Es el navegador donde los usuarios interactúan con el sistema.
* Twig: Genera las vistas dinámicas basadas en datos provenientes del backend.

**Capa de Lógica de Negocio (Backend):**

* Controladores: Reciben las solicitudes desde el frontend y llaman a los servicios necesarios.
* Servicios: Implementan la lógica de negocio.
* Seguridad: Valida roles y permisos según las reglas definidas.
* Eventos y Listeners: Automatizan acciones en función de eventos del sistema.

**Capa de Datos (Base de Datos):**

* Entidades y Repositorios: Representan los datos y manejan las operaciones CRUD.
* Base de Datos MySQL: Almacena la información persistente del sistema.

**C.4.5. Interacciones entre componentes**

El flujo típico de una solicitud en el sistema es el siguiente:

1. El usuario realiza una solicitud HTTP desde la interfaz web (ejemplo: crear un curso).
2. La solicitud llega al controlador correspondiente, que valida los datos y delega las operaciones necesarias a los servicios.
3. Los servicios interactúan con los repositorios para consultar o modificar datos en la base de datos.
4. Finalmente, el controlador genera una respuesta (HTML o JSON) que se presenta al usuario a través de la vista (navegador del usuario).

**C.4.6. Tecnologías utilizadas**

El sistema utiliza las siguientes tecnologías clave:

**Symfony 7:** Framework PHP para el backend, que proporciona la base estructural del sistema y facilita la creación de aplicaciones web modernas.

**PHP 8.2:** Lenguaje de programación utilizado para desarrollar el backend del sistema.

**Doctrine ORM:** Mapeador objeto-relacional (ORM) que permite interactuar con la base de datos utilizando entidades de PHP, reduciendo el uso de consultas SQL manuales y facilitando un manejo más intuitivo de los datos.

**MySQL 8:** Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar de manera persistente la información del sistema.

**Twig:** Motor de plantillas que permite generar vistas dinámicas y responsivas para el frontend.

**AssetMapper:** Herramienta integrada en Symfony para la gestión de recursos frontend como CSS y JavaScript.

# Documentación técnica de programación

## Introducción

## Estructura de directorios

## Manual del programador

## Pruebas del sistema

# Documentación de usuario

## Introducción

## Requisitos de usuario

## Instalación

## Manual del usuario

I

# Anexo de sostenibilización curricular

## Introducción

## Competencias en sostenibilidad adquiridas

## Impacto social y ambiental

Bibliografía